ELEMENTY, KTÓRE POWINNO ZAWIERAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

1. Wnioski

2. Definicja celów projektu

3. Identyfikacja projektu

4. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych

5. Analiza finansowa

6. Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna)

7. Analiza wrażliwości i ryzyka

8. Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu

9. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

10. Pomoc publiczna

11. Analiza oddziaływania na środowisko

W rozdziale 1 Wnioski należy przedstawić skrócony opis kluczowych informacji o inwestycji, przede wszystkim z uwzględnieniem elementów niezbędnych do przeprowadzenia oceny wykonalności projektu, tj. weryfikacji następujących kryteriów:

- wykonalność finansowa,

- efektywność projektu,

- wykonalność techniczna i technologiczna

zgodnie z kryteriami wyboru finansowych operacji przyjętymi przez Komitet Monitorujący. Kryteria dostępne na stronie www.mazowia.eu. Rozdział ten powinien w prosty i zrozumiały sposób omówić podstawowe wyniki studium.

Rozdziały od 2 do 7 należy opracować w oparciu o Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 10 maja 2013 roku.

Ponadto rozdział 4 Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych powinien zostać rozszerzony o analizę i uzasadnienie wyboru zastosowanych w projekcie rozwiązań technologicznych.

Rozdział 8 Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu? Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał projektem w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu?

Rozdział 9 Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

Należy dokonać analizy projektu pod kątem specyfiki danego sektora np. w przypadku projektów drogowych należy przeprowadzić analizy ruchowe, edukacyjnych - analizy efektywności działań dydaktycznych itp.

Rozdział 10 Pomoc publiczna

Należy uzasadnić, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej na podstawie obowiązujących aktów prawnych i wytycznych. W przypadku stwierdzenia, że inwestycja podlega rygorowi pomocy publicznej, należy uzasadnić wnioskowany poziom dofinansowania zgodnie z poziomem wskazanym w odpowiednim rozporządzeniu. Wykaz obowiązujących aktów prawnych
i wytycznych znajduje się w Uszczegółowieniu RPO WM obowiązującym w chwili ogłoszenia konkursu.

Rozdział 11 Analiza oddziaływania na środowisko

Dla projektów, dla których wymagane jest zgodnie z prawem polskim oraz unijnym przeprowadzenie postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym oceny oddziaływania na środowisko, należy przedstawić krótką analizę oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.

Dla wszystkich projektów obligatoryjne jest odniesienie się do przewidywanego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000.

W obu ww. przypadkach zastosowanie mają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego
w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.